Foaie de capăt

Denumirea proiectului

DEZVOLTAREA COOPERATIVEI AGRICOLE HOGHILIS FARM LAND PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI ABATOR MOBIL, ÎN LOCALITATEA CAMPANI, JUD. BIHOR

BENEFICIAR: COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND, JUD. BIHOR

Adresa: comuna Campani, str. Principală nr. 1, jud. Bihor

Repreentant legal: Marin Vasile

Elaborator: SC. CONSULTANȚA SRL

Manager de proiect: Ec. DANIELA ZDROABA

e-mail: consultant@consultanta.ro

STUDIU DE FEZABILITATE cf HG 907/ 2016

CONŢINUTUL – CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

(A)Piese scrise

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii

DEZVOLTAREA COOPERATIVEI AGRICOLE HOGHILIS FARM LAND PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI ABATOR MOBIL, ÎN LOCALITATEA CAMPANI, JUD. BIHOR

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND, JUD. BIHOR

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) după caz – NU ESTE CAZUL

1.4.Beneficiarul investiţiei: denumirea solicitantului si datele de identificare ale acestuia, cod CAEN, sediul, puncte de lucru etc.

Beneficiarul investiției este COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND, cu sediul în

localitatea Campani, str. Principala nr.1, jud. Bihor, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul de ordine C77/5/31.01.2018 și este înregistrată cu activitatea principală  1011-producția și conservarea cărnii și 1013-Fabricarea produselor din carne. Societatea nu desfășoară aceste activități, acestea se vor desfășura numai după finalizarea invetiției propuse prin proiect.

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate:

- denumire și date de identificare, cod CAEN

Cererea de finanțare, Anexele și Studiul de Fezabilitate au fost realizate de către SC CONSULTANȚĂ SRL, cu sediul în București

CIF

Date de contact:

Activități conform codificării:

- 7021-activități de consultanță

- 7022 -activități de consultanță

- 7112- -activități de inginerie și consultanță pentru afaceri și management

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

Descrierea situației la momentul depunerii cererii de finanțare COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND, JUD. BIHOR este o entitate nou înființată la data de 31.01.2018, având activitatea principală conform codului CAEN 0146-creșterea porcinelor, prin implementarea proiectului, își propune achiziționarea unui abator mobil care va fi amplasat pe terenul deținut în proprietate de COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND situat în extravilanul localității, Campani, jud. Bihor.

Veniturile fermei vor fi obținute ca urmare a comercializării produselor finite obținute în urma procesării cărnii de porc si servicii de sacrificare .

Valoarea totală a proiectului va fi de 57.000 euro+TVA în valoare de 10.830 euro, din care

-Valoarea totală eligibilă de 57.000 euro.

Valoarea eligibilă nerambursabilă de 10.830 euro.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni

Se va apela la finanțare nerambursabilă acordată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, intensitatea sprijinului fiind de 70%.

Reprezentantul legal desemnat pentru implementarea investiției este Marin Vasile, în calitate de administrator, având studii de specialitate, fiind inginer în zootehnist.

- Se precizează tipul de acţiune eligibilă conform Fişei sub-Măsurii.

Investiția propusă conform descrierii din Studiul de Fezabilitate se încadrează în cel puțin  una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură:

Conform Fișei sM4.2, proiectul propus se încadrează în următorul tip de acțiune eligibilă, respectiv:

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

Prin prezentul proiect se propune ca în baza Regulamentelor CE 852/2004 si 1019/2008, COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND să înființeze un punct de tăiere și procesare porcine prin achiziționarea unui abator mobil pentru a funcționa ca un centru de sacrificare, tranșare și comercializare care va fi autorizat sanitar veterinar, care va deservi în primul rând membrii cooperativei, dar și alți fermieri care au nevoie de aceste servicii. În cadrul unității de abatorizare se vor desfășura următoarele activități:

- Sacrificarea ,

- Prelucrarea ,

- Depozitarea ,

- Vanzarea cu amanuntul a produselor

-Prestari servicii de sacrificare si prelucrare

- La această secţiune se va fundamenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei.

Oportunitatea implementării acestui proiect este justificată de impactul pe care implementarea proiectului îl va avea asupra activității cooperativei din punct de vedere al dezvoltării economice, tehnice și al consolidării pe piața de profil. Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor identificate la nivelul membrilor cooprativei conform strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung asigurând totodată creșterea productivității muncii, introducerea pe piața de profil a unor mijloace noi și moderne care să deservească zona de abatorizare a animalelor la nivel local, implementarea de măsuri referitoare la protecția mediului.

Investiția este oportună având în vedere posibilitatea accesării de fonduri europene prin PNDR 2014-2020 pentru dezvoltarea cooperativei și mai ales pentru că înlocuiește transportul a animalelor până la cel mai apropiat abator situat la 200 km si asigurarea indeplinirii normelor sanitar veterinare si siguranța animalelor.

Necesitatea realizarii acestui obiectiv consta in faptul ca in zona nu sunt unitati de sacrificare si procesare. Abatorul va fi amplasat pe un teren aflat in proprietatea beneficiarului. Abatorul s-a facut  respectand normele saniatr-veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare. Utilizarea acestui abator va duce la o imbunatatire a performantei economice a societatii si a masurilor de protectie a mediului

Menționăm că COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND este o cooperativă înființată în baza LEGII NR.566/2004, la data de 31.01.2018, este formată din 12 membri, respectiv:

PFA CHIMIR IOAN

IF IACOB COSTEL IOAN

PFA FARIMITĂ TANZOS

HARALAMBIE TIBERIU II

PREDESCU DIACONU

LUDOVIC ENESCU PAUL

MARE CORNEL PFA

IORGA CRISTIAN PFA

DRIDA CONSTANTIN II

CRISTEA AUREL IF

DOBRESCU IOANA PFA

Doi dintre fermierii care fac parte din COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND, respectiv PFA CHIMIR IOAN  si IF IACOB COSTEL IOAN

sunt ferme medii de reproducție suine, iar   PFA FARIMITĂ TANZOS

HARALAMBIE TIBERIU II

PREDESCU DIACONU

LUDOVIC ENESCU PAUL

MARE CORN EL PFA

IORGA CRISTIAN PFA

DRIDA CONSTANTIN II

CRISTEA AUREL IF

DOBRESCU IOANA PFA

dețin ferme de îngrășare suine.

Capacitatea fermelor de reproducție suine este de aproximativ 25 capete, iar capacitatea fermelor de îngrășat este de maxim 100 capete.

În cazul în care investiţia vizează adaptarea unităţii la standarde  sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează.

NU ESTE CAZUL

Se va avea în vedere descrierea și justificarea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) şi de selecţie (după caz), specifice,  prevăzute în Ghidul solicitantului din dreptul fiecarui criteriu și modalitatea de asigurare a  cofinantarii investitiei.

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

Solicitantul COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND este  înființat în baza legii nr. 566/2004  și se încadrează în categoria de beneficiari eligibili conform  ghidului solicitantului aplicabil SM4.2, care acționează în nume propriu și asigură surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declarației F din Cererea de Finanțare referitoare la cofinanțarea proiectului.

Solicitantul respectă încadrarea în categoriile eligibile  stabilite conform legislației în vigoare de :

- Microîntreprindere

- Întreprindere mica

- Întreprindere mijlocie

- Întreprindere mare

EG2- Investiția trebuie să se încadreze în una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură, respectiv:

 Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

EG3 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I

Criteriul este îndeplinit în condițiile în care prin proiectul propus se vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus în Anexa I, conform descrierii detaliate cuprinse în Studiul de Fezabilitate şi sunt conforme cu prevederile Anexei 4 la ghidul solicitantului.  Pentru o încadrare corectă a materiilor prime și a produselor finite informațiile din Anexa I la TFUE sunt corelate cu informațiile de la adresa web a Autoritatii Naționale a Vămilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm.

Materia primă prelucrată, este animalul în viu care este inclus în Anexa I la TFUE, iar produsul finit, respective carcasa de porc, carne proaspata de porc, oase și organe sunt de asemenea incluse în Anexa I la TFUE.

EG 4 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției

Criteriul este îndeplinit având în vedere că solicitantul își însuşește prin semnătură angajamentele asumate prin Declaraţia F din Cererea de Finanțare şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate se finalizează în etapa de contractare a proiectului prin prezentarea documentului specific (contract de credit și/sau extras de cont) prin care se demonstrează capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției.

Solicitantul și-a însușit angajamentul privind depunerea dovezii de cofinanțare a investiției în etapa de semnare a contractului de finanțare, prin semnarea Declarației F. Pentru implementarea acestui proiect COOPERATIVA AGRICOLA HOGHILIS FARM LAND apeleaza la un credit bancar.

EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza prezentării documentației tehnico-economice

Pentru îndeplinirea acestui criteriu sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare se verifică dacă în anii N-2 și N-3 (pentru solicitanții înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare) rezultatul din exploatare este pozitiv.

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ, dar se îndeplinește criteriul de eligibilitate referitor la neîncadrarea în firmă în dificultate.

- indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice se încadrează în limitele menţionate;

Rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii cererii de finanțare nu se analizeaza, avand în vedere că solicitantul este înființat în anul depunerii cererii de finanțare.

Indicatorii economico-financiari din cadrul secțiunii economice se încadrează în limitele menționate

EG6 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare

Nu este cazul

EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020

Criteriul este îndeplinit având în vedere că solicitantul își însuşește prin semnătură angajamentele asumate prin Declaraţia F.

Solicitantul va respecta legislaţia în vigoare, urmând ca în faza de contractare să obţină documentul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului cu angajamentul de a respecta prevederile acestuia.

EG8 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară

La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul se angajeaza prin semnarea Declarației F că investiţia va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul sănătate, sanitar-veterinar și siguranţă alimentară, respectiv ca va depune la contractare documentele emise de DSP și DSVSA județene, după caz, urmând ca finalizarea verificării privind îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate să se realizeze în etapa de contractare cu verificarea menţiunilor din documentele emise de DSP şi DSVSA la nivel judeţean.

Pentru indeplinirea conditiilor de autorizare din punct de vedere sanitar, sanitar  veterinar si de mediu sunt asigurate utilitatile necesare racordarii abatorului mobil la sursa de apa, canalizare si energie electrica la locul de amplasare a investitiei.

EG 9 Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

NU ESTE CAZUL

CRITERIILE DE SELECȚIE A PROIECTULUI

P1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare:

Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, condiționare (după caz), procesare, depozitare și comercializare.

NU ESTE CAZUL

  - Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare;	...................................................................30 p

  - Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare                                                                                      10 p

- Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare)                                                                               26 p

- Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, depozitare și  condiționare, comercializare                                                             24 p

P2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național, european, etc.)

- Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice                                 15 p

NU ESTE CAZUL

- Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel European                                                                                                              10 p

NU ESTE CAZUL

P3. Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători

Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători .......................................................................15 p

Se punctează în condițiile în care proiectul este promovat de cooperative sau grupuri de producători.

Proiectul este promovat de o cooperativă, prin urmare se obțin 15 puncte la acest criteriu de selecție.

P.4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate

Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară o capacitate de prelucrare/depozitare/abatorizare identificată in raport cu potențialul existent, după cum urmează

1) Potențial ridicat de absorbție a materiei prime                                  30 p

Se punctează în condițiile în care proiectul este amplasat în zone în care capacitatea de prelucrare/ depozitare/ abatorizare este mai mică decât 50% din producția de materie primă/produs agricol.

Având în vedere că investiția va fi amplasată în comuna Campani jud. Bihor, localitate cu potential ridicat pentru abatorizare porcine proiectul obține 30 puncte la acest criteriu de selecție.

2) Potențial mediu de absorbție a materiei prime                                  20 p

3)Potențial redus de absorbție a materiei prime                                   15 p

Scor total al proiectului:                                                           45 puncte

√ încadrarea proiectului în domeniile de intervenție;

Investiţia propusă se va încadra în obiectivele submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole”, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17 și va contribui la domeniul de intervenție DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

În cazul în care beneficiarul este o formă asociativă, se va descrie modul în care investiţia   deserveşte membrii acesteia, obiectivele investiţiei/priorităţi – se va descrie ce se doreşte să se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacităţi de producţie eficiente şi competitive, produse cu valoare adaugată cât mai mare, utilizarea optimă a resurselor existente, productivitate sporită a muncii, implementarea standardelor comunitare, etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii şi se va preciza capacitatea  existentă şi capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiţiei.

Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare si de mediu.

Proiectul vizeaza achizitionarea unei unitati mobile cu functionalitati de abator, transare si comercializare a produselor finite obtinute in urma procesarii.

................

Pentru clădirile care se modernizează/finalizează se va prezenta ca parte componentă din studiul de fezabilitate, Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, întocmită, datată, semnată şi ştampilată de un expert tehnic  atestat pentru proiectele care prevăd modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiinţarea parţială/ lucrări de reparaţii, precum şi finalizarea construcţiilor a căror execuţie a fost întreruptă înainte de finalizarea completă a acestora şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

NU ESTE CAZUL

În situaţia în care realizarea investiţiei este condiţionată de obţinerea de avize şi acorduri, se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiţiei şi se va menţiona ca investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară.

Investiţia abator mobil va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul sănătate, sanitar-veterinar și siguranţă alimentară și va obține autorizațiile necesare pentru funcționarea unității.

Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită, cantităţile de produse finite obţinute şi consumul specific pe fiecare produs.

S-a luat in calcul 1500 capete pe an obtinute de la membrii din care 750 capete vor fi sacrificati transati  si vanduti in carcasa iar  pentru 750 capete  se vor realiza prestari de sacrificare pentru obtinerea de produse traditionale de catre membrii cooperatori

Caracteristici tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achiziţionate prin proiect şi prezentarea tehnica a construcţiilor în care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilităţi). Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct de vedere tehnic si economic. Numarul de utilaje, masini, echipamente, etc. se va corela dupa caz (tipul de proiect) cu , tipul de activităţi, frecvenţa lucrarilor, productivitate, etc (utilizaţi formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului

Abatorul mobil poate fi confecționat din material ușor lavabil, de tip sandwich, care să asigure și o izolare termică și o termoreglare eficientă.

Pereții, pardoseala și ușile vor fi confecționate din material cu suprafețe netede, ușor de curățat .

Camera de răcire asigură temperatura optimă de până la 4 grade Celsius.

Pentru manipularea animalului în scopul prelucrării se utilizează o macara electrică care poate susține animale cu o greutate maximă de până la 500 kg.

Abatorul mobil vine echipat complet, fara a fi nevoie de nici o alta amenajare in afara de racordarea la apa/canal si curent electric 380V .

DESCRIERE FLUX TEHNOLOGIC GENERAL

Pentru a asigura funcționalitatea abatorului mobil, cu respectarea cerințelor și condițiilor impuse de reglementările europene și naționale în vigoare, prezentăm succesiunea etapelor procesului tehnologic și implicit dotarea necesară a acestuia:

- Camera de primire animale/spațiu destinat așteptării animalului, trebuie să fie dotată cu un culoar confecționat din bare de inox, pentru dirijarea animalului;

- Zona de asomare , sângerare și jupuire a animalului trebuie sa fie prevăzută cu un troliu electric pentru ridicarea animalului pe linia aeriană în vederea prelucrării. Pentru asigurarea eficienței operațiilor de asomare și jupuire, sunt necesare dispozitive mecanice/electrice/chimice pentru asomare, furtun cu jet de apă, aparat sub presiune - compresor pentru suflarea aerului necesar separării pieii de carcasă (în cazul ovinelor), depilator – în cazul suinelor (opțional -  dispozitiv pentru pârlire în cazul suinelor), sterilizator pentru cuțite, cârlige;

- Zona de eviscerare și despicare. Aceasta zona trebuie sa fie dotată cu un minim de ustensile , ca de exemplu: - fierăstrău electric , recipient pentru colectare viscere, chiuveta cu acționare mecanică/senzoriala, etc.;

- Zona de refrigerare – este dotată cu agregat frigorific;

- Spațiu de tranșare și vânzare. Acest spațiu trebuie să aibă un minim de dotări ca de exemplu: masă de lucru, butuc de tranșare, vitrină frigorifică, cântar, etc.;

- Zona de vestiar este destinată fluxului de personal și trebuie să fie prevăzută cu: dulap, grup sanitar cu chiuvetă, cabină de duș;

- Depozit pentru piei și depozit SNCU (pentru asigurarea fluxului subproduselor în vederea neutralizării și depozitării acestora);
 Unitatea mobilă, conform schiței alăturate, poate avea încăperi opționale evidențiate cu linii punctate, respectiv:

-spălătorie prevăzută cu dulap pentru păstrarea detergenților și dezinfectanților;

- birou, dotat cu un dulap pentru păstrarea documentelor, frigider pentru păstrarea probelor (autocontrol) și chiuvetă;

- zona destinată fluxului de subproduse – aceasta putând fi substituită de   containere în vederea depozitării pieilor și a deșeurilor nedestinate consumului uman care pot substitui depozitul pentru piei și depozitul SNCU.

SCHEMĂ- FLUX  TEHNOLOGIC DE ABATORIZARE PORCINE

Recepția calitativă și cantitativă

Pregătirea animalului pentru tăiere

Asomare

Sângerare

Prejupuire

Opărirea

Jupuire

Opărirea parțială

Opărirea totală

Depilare parțială

Depilare

Pârlire parțială

Toaletare

Pârlire

Toaletare

Jupuire parțială

Eviscerare

Despicare

Toaletare uscată Toaletare umedă

Marcare/Cântărire

Zvântare

Prelucrare frigorifică

DESCRIERE SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ

Recepția calitativă și cantitativă

Recepţia calitativă se face pe platformă special amenajată  de către personal specializat şi autorizat de Inspecţia Sanitar-Veterinară.

Recepţia cantitativă se efectuează prin cântărire înainte/după scurta cazare în ţarc sau padoc amenajat.

Pregătirea animalului pentru tăiere  constă în :

- examen sanitar-veterinar (se execută cu 3 ore înainte de sacrificare) şi are rol de a dirija animalele către abatorizare, ţarc sau către sacrificare şi incinerare;

- cântărire (se realizează pe cântare–basculă, deservite de culoare de aducţie şi evacuare);

- odihnă (minimum 6 ore iarna şi 12 ore vara), fără alimentaţie, doar cu adăpare şi cu un regim satisfăcător de temperatură şi ventilaţie;

- toaletare (constă în duşarea cu apă a porcinelor)

Asomarea este operaţia de scoatere din funcţiune a sistemului nervos central (care dirijează senzaţia de durere şi care declanşează reacţia de apărare) şi păstrarea sistemului nervos vegetativ în funcţiune (care dirijează organele interne: inima şi plămânii).

Asomarea se va realiza după cum urmează:

a) mecanic cu ajutorul - unui ciocan, merlinei sau cu ajutorul unui pistol cu arc/ cu capse/ cu acţionare pneumatică;

b) electric (cu ajutorul a doi electrozi);

c) prin scăderea presiunii atmosferice;

d) chimic (folosind amestecuri de gaze: CO2 şi N2O) în locul oxigenului atmosferic.

Sângerarea este operaţia prin care se suprimă efectiv viaţa animalelor şi se realizează cu ajutorul:

-unui cuţit simplu (când sângele urmează să fie trimis către secţia de făină furajeră)

-unui cuţit tubular (când sângele va fi folosit pentru alimentaţia umană).

Jupuirea este operaţia de separare a pielii de carcasă, prin distrugerea elementelor de legătură între dermă şi stratul subcutanat (cel din urmă trebuie sa rămână la carne).

Jupuirea se realizează:

- manual (în zonele cu aderenţă maximă a pielii)- cap, picioare, coada;

- mecanizat (în zonele cu aderenţă moderată a pielii) - restul corpului.

Opărirea este operaţia de pregătire a smulgerii părului (depilare). Parametrii operaţiei: temperatura 63-65˚C şi durata 3-5 minute sau temperatura 58-59˚C şi durata 6-8 minute. Opărirea se poate face:parţial (cap, picioare, abdomen, părţi laterale) sau total (când nu se jupoaie pielea). Opărirea se execută prin imersia animalului (porcine) în bazine cu apă.

Depilarea este operaţia de îndepărtare a părului de pe corpul animalelor. Depilarea se realizează după operaţia de opărire şi se poate executa manual sau mecanic. Depilarea manuală se realizează cu ajutorul cuţitelor sau conurilor metalice (clopote), iar cea mecanică se execută cu ajutorul maşinilor de depilat, cu deplasarea porcinelor prin maşină, în poziţie orizontală sau verticală. Smulgerea părului în maşinile de depilat se face cu ajutorul unor racle din oţel cadmiat care sunt montate la capătul liber alunor palete de cauciuc, care sunt prinse pe două tambure cu diametre, turaţii şi sensuri demişcare diferite. Pârlirea se realizează într-un cuptor cu funcţionare discontinuă, format dindoi semicilindri deplasabili, căptuşiţi cu cărămidă refractară. Flacăra în cuptor se obţine cuajutorul unor arzătoare cu gaz metan. Temperatura flăcării poate ajunge la 1000˚C, iar durata pârlirii este de 12-15 secunde.Pentru îndepărtarea scrumului format la pârlire se face răzuirea acestuia manual saucu ajutorul maşinilor de răzuit scrum.

Eviscerarea este operaţia de scoatere a viscerelor (organelor) din cavitatea abdominală şi cea toracică a animalului.

Despicarea carcaselor are rolul de a uşura manipularea ulterioară a cărnii rezultateşi de a grăbi procesul de răcire a cărnii. Operaţia începe cu despicarea sternului, după care seexecută desprinderea muşchiului spinal pe o parte de apofizele spinale ale coloanei vertebrale,iar apoi se secţionează longitudinal coloana vertebrală (pe lângă canalul medular). Se obţin astfel două jumătăţi de carcasă.

Toaletarea uscată a carcasei constă în curăţarea exteriorului acesteia de diferite aderenţe, cheaguri de sânge şi îndepărtarea eventualelor murdării. În final se taie diaframa, coada, se scot măduva spinării şi glandele care nu au fost recoltate la eviscerare. Se scot rinichii şi osânza la porcine.

Toaletarea umedă constă în spălarea carcaselor cu jet de apă (la temperatura de 30-32˚C) de sus în jos. Spălarea se poate realiza cu ajutorul unui furtun sau prin trecerea carcaselor printre panouri din oţel inoxidabil pe care sunt plasate duze fixe sau rotative.

Marcarea

Cărnurile şi organele controlate sanitar-veterinar şi care au fost admise pentru consum se marchează cu o ştampilă rotundă, pe care este înscrisă denumire   a abatorului.

Cărnurile de porc controlate trichineloscopic se marchează cu o ştampilă dreptunghiulară pe care scrie” fără trichină”.

Cerneala trebuie să adere bine la carne, să fie uşor vizibilă, să nu fie toxică să se usuce repede şi să nu se şteargă.

În conformitate cu cerințele și condițiile impuse de reglementările naționale și europene în vigoare abatorul mobil propus prin prezenta idee de proiect va avea următaorea configurație tehnică:

- Circuitul animalului:

- Spațiu de așteptare, prevăzut cu troliu

- Zona de asomare sângerare și jupuire prevăzută cu lavoar

- Zonă de eviscerare și despicare dotată cu masă de lucru

- Zonă de refrigerare echipat cu agregat de frig

- Spațiu de tranșare și vânzare

- Circuit personal:

- Vestiar filtru dotat cu instalații de spălare și dezinfectare

- Grup sanitar

- Circuit eliminare subproduse de origine animal:

Containere pentru preluarea, neutralizarea și depozitarea deșeurilor

| Nr.crt | Denumire/Tip utilaj/echipament | Numar bucăţi deținute în patrimoniu | Numar bucăţi propuse a fi achiziționate prin proiect | Valoare fără TVA -euro- | TVA -euro- | Total cu TVA -euro- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abator mobil | 0 | 1 | 55.000 | 10.450 | 65.450 |

Atenţie! Nu se va menţiona marca, denumirea producătorului, firma etc.

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză. - nu este cazul.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare În cazul în care investiţia vizează adaptarea unităţii la standarde(legislatie)  sanitar-veterinare, sanitare, sau de mediu ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează. nu este cazul.

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

  - Scurt istoric al solicitantului

Cooperativa s-a infiintat de catre membrii  deoarece in zona nu exista puncta de taiere si abatorizare iar zona este recunoscuta pentru produsele traditionale din carne de porc( carnati, slanina, sunca etc) Deoarece capacitatea de crestere este mica si sitemul de crestere este cel tradititional in sistem gospodaresc s-a realizat faptul ca abatorizarea la o capacitate mica se poate realiza doar prin prezenta investitie.

  - Capacitatea manageriala (organigrama, sistem informatic, certificate, etc).

…

  - Obiectul de activitate ale solicitantului

Cod CAEN1011-producția și conservarea cărnii și 1013-Fabricarea produselor din carne

1.4	Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, animale,etc.

| Denumire mijloc fix | Data achiziţiei | Valoare neta la data întocmirii ultimului bilanţ -Lei- | Bucăţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.CLĂDIRI TOTAL | ---------------- |  |  |
| 1.1 detaliaţi…………….. |  |  |  |
| 1.n detaliaţi……………… |  |  |  |
| 2.UTILAJE TOTAL | ---------------- |  |  |
| 2.1 detaliaţi…………….. |  |  |  |
| 2.n detaliaţi……………… |  |  |  |
| 3.1 detaliaţi…………….. |  |  |  |
| 3.n detaliaţi……………… |  |  |  |
| 4.ALTELE - detaliaţi |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

| TERENURI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Amplasare Judeţ/Localitate | Suprafaţă totală (mp) / Categoria de folosinţa | Valoarea contabilă - Lei- | Regim juridic |
|  | jud. Bihor /localitatea Campani | 70 mp |  | proprietate |

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii:

Se va pune accent pe necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului

Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenţa si strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

| POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii |  | Adresa |  | Produs furnizat şi cantitate aproximativă | Valoare aproximativă -Lei- |  | % din total achiziţii |
| Membrii cooperatori |  |  |  | 1500 capete 750*120 =90000kg | 6 lei/kg val 1 350 000 |  | 50% |
| Membrii cooperatori |  |  |  | Servicii de sacrificare | 150lei/cap |  | 50% |
| POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Client (Denumire şi adresă) |  | Valoare -Lei - |  |  | % din vânzări |  |
| 1 | Vanzare directă la magazinul mobil: |  | 1.410.000 |  |  | 10% |  |
| 2 | hipermarketuri |  | 1.000.000 |  |  | 90% |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii (pentru proiecte cu C+M minimum doua scenarii, pentru proiecte fără C+M un singur scenariu)

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

NU ESTE CAZUL

3.1.Particularităţi ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune Referiri la documentele în baza carora este deţinut terenul; identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri, afectate de investiţie, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); Referiri la amplasarea investiţiei în funcție de potențialul agricol al zonei.

Modulele de abatorizare se vor instala pe o platformă betonată amplasată în apropierea utilităților astfel încât racordarea la acestea să se realizeze într-un mod facil.

Amplasarea platformei și suprafața acesteia trebuie să asigure un acces facil pentru desfășurarea în bune condiții a activității, începând de la accesul animalelor și până la livrarea produselor.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic(pentru proiecte fără C+M – nu este cazul):

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Unitatea este realizată din panouri de tip sandwich care garantează o perfecta izolare termica si termoreglare chiar dacă afară este rece sau cald

- Pereții, pardoseala și ușile sunt ușor de curățat, datorita suprafețelor netede ale acestora Unitatea de sacrificare functioneaza impreuna cu rulota comerciala , care asigura filtrul sanitar , dar si unitatea de transare/vanzare a produselor din carne

Unitatea de sacrificare functioneaza impreuna cu rulota comerciala , care asigura filtrul sanitar , dar si unitatea de transare/vanzare a produselor din carne

Abatorul mobil vine echipat complet, fara a fi nevoie de nici o alta amenajare in afara de racordarea la apa/canal si curent electric 380V .

Dimensiune:

Lungime totala acoperis : 7590mm ,

Latime : 2450mm ,

Inaltime totala : 3042mm ,

Inaltime de lucru : 2402mm

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Aceasta varianta a fost selectata pentru considerente de cost si pentru faptul că este un abator mobil care permite deplasarea la fermier reducand costurile de transport a animalelor, este complet utilat si dotat cu echipamente necesare desfasurarii activitatii in bune conditii. Capacitatea acestuia este suficienta pentru a satisfice numarul de capete sacrificate la nivelul cooperativei .

3.3.Costurile estimative ale investiţiei:

Valoarea totală a proiectului este estimată la 57.700 euro+TVA în valoare de 10.963 euro, din care

-Valoarea totală eligibilă de 57.700 euro.

Valoarea eligibilă nerambursabilă de 40.390 euro.

Durata de implementare a proiectului este între 6- 12 luni

Se va apela la finanțare nerambursabilă acordată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Intensitatea sprijinului fiind de 70%.

| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RON | RON | RON |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului |  |  |  |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului |  |  |  |
| 1.3 Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială |  |  |  |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  |  |  |
| Total capitol 1 |  |  |  |
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |  |
| Total capitol 2 |  |  |  |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |
| 3.1 Studii |  |  |  |
| 3.1.1 Studii de teren |  |  |  |
| 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |
| 3.1.3 Alte studii specifice |  |  |  |
| 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 2350 | 446 | 2796 |
| 3.3 Expertizare tehnica |  |  |  |
| 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor |  |  |  |
| 3.5 Proiectare |  |  |  |
| 3.5.1 Temă de proiectare |  |  |  |
| 3.5.2 Studiu de prefezabilitate |  |  |  |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general |  |  |  |
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor |  |  |  |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie |  |  |  |
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |  |  |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie |  |  |  |
| 3.7 Consultanţă |  |  |  |
| 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 7050 | 1339 | 8389 |
| 3.7.2 Auditul financiar |  |  |  |
| 3.8 Asistenţă Tehnică |  |  |  |
| 3.8.1 Asistenţă Tehnică din partea proiectantului |  |  |  |
| 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor |  |  |  |
| 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii |  |  |  |
| 3.8.2 Dirigenţie de şantier |  |  |  |
| Total capitol 3 |  |  |  |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de baza |  |  |  |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii |  |  |  |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |  |  |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj |  |  |  |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 258500 | 49115 | 307615 |
| 4.5 Dotări |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |
| Total capitol 4 |  |  |  |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: |  |  |  |
| 5.1 Organizare de santier |  |  |  |
| 5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier |  |  |  |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului |  |  |  |
| 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului |  |  |  |
| 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare |  |  |  |
| 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii |  |  |  |
| 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii |  |  |  |
| 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  |  |  |
| 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare |  |  |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate |  |  |  |
| Total capitol 5 |  |  |  |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |
| 6.2 Probe tehnologice şi teste |  |  |  |
| Total capitol 6 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 267900 | 50901 | 272990 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 |  |  |  |

În urma analizei de piață facută la momentul întocmirii documentației tehnico-economice  am identificat oferte tehnice și financiare.

Totuși, cooperativa noastră va intensifica activitatea de identificare a unor soluții tehnice și financiare care să corespundă cât mai bine nevoilor noastre, iar în situația în care după semnarea contractului de finanțare vom identifica fie prin solicitarea de oferte, fie în Baza de date cu prețuri de referință AFIR,  soluții mai bune fără a majora sprijinul public solicitat, ne vom rezerva dreptul de a solicita aprobarea pentru schimbarea  soluției tehnice fără modificarea obiectivului de investiții resperctiv a valorii eligibile a proiectului.

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:(pentru proiecte fără C+M – nu este cazul)

- studiu topografic;

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru

creşterea performanţei energetice;

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

Atentie la respectarea conditiilor de forma si continut inclusiv semnaturi autorizate!

  - Grafice orientative de realizare a investiţiei

| Denumire activitate | ANUL I DE IMPLEMENTARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LUNA 1 | LUNA 2 | LUNA 3 | LUNA 4 | LUNA 5 | LUNA 6 |  | LUNA 7 | LUNA 8 | LUNA 9 | LUNA 10 | LUNA 11 | LUNA 12 |  |  |
| Derulare procedura de achizitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avizare achizitii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Furnizarea si semnarea aprocesului verbal de punere in functiune a bunurilor achizitionate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obtinere avize si autorizatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depunerea cererii de plată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă(pentru investiții cu C+M) nu este cazul

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum(fără C+M dacă este cazul):

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

Abatorul mobil pentru functionare necesita doar bransare la apa curenta, electricitate(380V) si sistem de canalizare sau fosa septica ,

- Conectarea la eletricitate se face prin partea exterioara, lângă unitatea de răcire

- Apă: tub din oțel inoxidabil cu filet de o jumătate de inch.

- Apă reziduală: tub HTEM, ø 50 mm

- Electricitate : 400 V / 16 A, pentru incalzirea apei : 4,5 kWPentru alimentarea cu apă potabilă sunt necesare tuburi din oțel inoxidabil  adaptate capacității abatorului iar  pentru a realiza branșarea acestuia la rețeaua de apă potabilă și  la sistemul de canalizare, sunt necesare racorduri specifice.

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

impactul social estimări privind forţa de muncă: prin acest proiect se asigură crearea a 2 noi locuri de muncă

Pentru realizarea activitatilor in cadrul abatorului mobil, cooperative va angaja 2 persoane

Atenţie! Se corelează cu capacităţile de producţie, productivitate, producţia estimată, etc.

Total personal existent               	NU ESTE CAZUL

din care personal de execuţie	NU ESTE CAZUL

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Locuri de muncă nou-create	-2 locuri de munca nou-create

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; investitia va fi autorizata din punct de vedere al respectarii conditiilor de mediu

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Se va evita preluarea din literatura de specialitate a teoriei de întocmire a analizei economico-financiare în favoarea unor explicaţii, calcule şi analize concrete, pe baza datelor obţinute ca urmare a prognozelor economice.

Pentru acest capitol se va completa Anexa la studiul de fezabilitate - prognoza economică.

1.identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

- Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale) pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea economică a investiției.

Proiecţii financiare persoane juridice (Anexe B)

  - Prognoza veniturilor

  - Prognoza cheltuielilor

  - Proiecţia contului de profit şi pierdere

  - Bilanţ sintetic previzionat

  - Flux de numerar

  - Indicatori financiari

ATENŢIE: Sheeturile „Prognoza veniturilor”- Anexa B1, „Prognoza cheltuielilor” - Anexa B2, „CPP”- Anexa B3 , „Bilanţ” - Anexa B4, „FN An 1-5” - Anexa B8, „Indicatori”- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioadă de cinci ani de la darea în explotare a investiţiei din proiect, respectiv de la finalizarea investiţiei . Sheeturile „FN An 1I”- Anexa B5, „FN An 2I” - Anexa B6, „FN An 3I” - Anexa B7 se referă la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).

Proiecţii financiare - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (Anexe C)

2.1  Prognoza încasărilor şi plăţilor pentru anii 1, 2 şi 3 de implementare

2.2  Prognoza încasărilor şi plăţilor anii 1-5 de previziune

2.3  Indicatorii financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PROIECŢIILOR FINANCIARE

PRECIZĂRILE DE MAI JOS  SUNT AFERENTE ANEXELOR  B

Atenţie: prognozele vor fi întocmite pornind de la situaţiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!

1.1	Prognoza veniturilor

Pentru calculele economice orientative au fost folosite următoarele raportări minimale:

-	Carcasa de porc 120 kg

-	10 porci abatorizati/zi-

-	Achizitia porcilor cu 6 lei kg in viu

-	Comercializare carcasa cu 15 lei kg

-	Comercializare organe cu 4 lei kg

-	 Prestari servicii sacrificare abatorizare 150 lei/cap animal

-	2 angajati cu un salariu brut de 2500 lei

1.2	Prognoza cheltuielilor

Se va completa Anexa B2 «Prognoza cheltuielilor şi evoluţia capacităţii de producţie» cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli, trimestrial în primii doi ani de activitate, după care anual.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :

- urmăriţi corelarea informaţiilor furnizate aici cu cele menţionate în celelalte secţiuni ale studiului;

- corelarea dintre cheltuielile previzionate cu gradul de utilizare a capacităţii de producţie;

- modul în care a fost previzionată fiecare categorie de cheltuială (cantităţile de materii prime utilizate, consumuri specifice pentru producţia obţinută previzionată, consumuri utilităţi: energie, apă, alte consumuri pentru desfăşurarea activităţii propuse);

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea cheltuielilor şi au influenţă relevantă;

Se vor evidenţia şi cheltuielile aferente altor  tipuri de activităţi decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi suportă cheltuieli din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect) în corelare cu situaţiile financiare existente.

1.3	Proiecţia contului de profit şi pierdere

În coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul cont de profit şi pierdere încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs, această coloană  nu se completează)

Se va completa anexa B3, rândurile aferente: 12 «Venituri Financiare », 13 «Cheltuieli privind dobânzile » (atât pentru creditul ce urmează a fi contractat pentru co-finanţarea investiţiei din proiect (dacă este cazul), cât şi pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare  angajate), 14 « Alte cheltuieli financiare »,  18« Impozit pe profit/cifra de afaceri », restul rândurilor fiind preluate automat din anexele B1 şi B2. Se vor face menţiuni privind valorile previzionate şi se vor corela cu alte informaţii (exemplu : cheltuielile privind dobânzile).

1.4	Bilanţ sintetic previzionat

Se vor face precizări privind ipotezele luate în considerare în procesul de previzionare a posturilor din bilanţ.

Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilanţ având în vedere următoarele:

  - în coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul bilanţ încheiat de societate, anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs, această coloană  nu se completează);

  - valorile activelor imobilizate noi achiziţionate se vor adăuga la cele existente (dacă este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada respectivă;

  - valoarea amortizării cumulate aferentă activelor imobilizate existente, la care se adaugă amortizarea calculată pentru activele imobilizate noi achiziţionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările prevăzute în contul de profit şi pierdere);

  - valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite, etc.) va fi corelată cu specificul activităţii desfăşurate (durata procesului de fabricaţie, etc.) şi alte elemente considerate relevante.

  - casa şi conturi la bănci: se preia valoarea rezultata în Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade din linia  S;

  - datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an – se previzionează în funcţie de termenele de plată ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale şi la asigurările sociale aferente activităţii.

  - datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an – se previzionează în funcţie de soldul şi graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu şi lung primite (dacă este cazul), de soldul şi graficul de plată a datoriilor reeşalonate (dacă este cazul); se vor evidenţia de asemenea datoriile către acţionari/asociaţi, leasingurile,  datoriile către alte instituţii financiare.

  - subvenţii pentru investiţii -  se înscriu soldul existent /previzionat (dacă este cazul) şi încasările primite prin programul FEADR;

  - capitalurile proprii – se înscriu sumele rezultate ca urmare a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul exerciţiului (acesta se repartizează ca dividende şi rezerve la alegere, cota repartizată la rezerve urmând să facă parte din rezerve în anul următor), rezervele deja constituite şi alocările suplimentare din rezultatul exerciţiului financiar precedent;

  - se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit şi pierdere şi fluxul de numerar;

1.5	Flux de numerar

Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele B5, B6 si B7 (vezi atenţionarea de mai jos) desfăşurate lunar) şi pentru o perioadă de 5 ani (anexa B8) după implementarea proiectului.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :

- se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari şi ieşiri cu celelalte secţiuni;

- atenţie la rândul « Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei» acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare şi nici în anii de previziune!

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea elementelor fluxului de numerar şi au influenţă relevantă;

1.6	Indicatori financiari

Pe baza datelor obţinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioadă de 5 ani, după finalizarea investiţiei, în preţuri constante.

Încadrarea indicatorilor în limitele stabilite de A.F.I.R. (menţionate atât în această secţiune a Studiului de fezabilitate, cât şi în Anexa B9 din cererea de finanţare) este cerinţa obligatorie pentru toți cei 5 ani de la data finalizării investiţiei.

Modul de calcul şi baremurile limită care trebuie respectate sunt următoarele:

- Valoarea investiţiei (VI) = valoarea totală a proiectului fără TVA, se preia din bugetul poiectului.

- Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curentă, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculează pornind de la fizic (cantităţi de produse, volumul producţiei, servicii) ţinând cont de preţuri/tarife pe unitatea de măsură diferenţiat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 « Prognoza Veniturilor » rândul «Total venituri din exploatare» aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

- Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente.

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se  preiau valorile din Anexa B2 « Prognoza cheltuielilor» randul « Cheltuieli pentru exploatare - total» aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

- Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve.

Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce  – trebuie să fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie să fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluaţi.

Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculează după formula :

- Durata de recuperare a investiţiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;

Este un indicator ce exprimă durata de recuperare a investiţiei (exprimat în ani).

Se calculează astfel :

Unde:

Se consideră că în anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul  5.

- Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluaţi;

Se calculează astfel :

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie să fie ≥1,2, pentru anii evaluaţi ;

RAFN  = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);

Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P  «Flux de numerar din activitatea de exploatare »  care se împarte la rândul C «Total ieşiri de lichidităţi prin finanţare».

- Rata îndatorării pe termen mediu şi lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluaţi ;

Este calculată ca raport între total datorii pe termen mediu şi lung şi total active.

unde :

TDi= total datorii pe termen mediu şi lung în anul i ;

TAi= total active în anul i ;

- Rata de actualizare – este de 8%, folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

unde:

r este rata de actualizare egală cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiţiile pieţei monetare europene se schimbă, se impune introducerea unei aproximări unitare)

- Valoarea actualizată netă (VAN) – trebuie să fie pozitivă;

Este calculată astfel:

FNi = flux de lichidităţi net din anul i;

FNi  explt = flux de lichidităţi din exploatare din anul i

VI = valoarea investiţiei ;

- Disponibilul de numerar  la sfârşitul perioadei (rândul   S, din anexa  B8 « Flux de numerar » trebuie să fie pozitiv în anii de previzionare  evaluaţi Se preiau valorile din rândul  S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).

În această parte a studiului de fezabilitate se vor ataşa sheet-urile din secţiunea economică – Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finanţare întocmite pentru întreaga activitate a solicitantului (activitatea curentă şi activitatea viitoare -

PRECIZĂRILE DE MAI JOS  SUNT AFERENTE ANEXELOR  C

2.1  Prognoza încasărilor şi plăţilor pentru anii 1, 2 şi 3 de implementare

Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atenţionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (încasări/plăţi) aferente activităţii agricole/ productive /prestări servicii, precum şi cu cele aferente activităţii de investiţii şi finanţare. Detalierea se face pe luni de implementare.

Atenţie!

« Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei » acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare!

Pe linia 58 din sheetul "încasări _plățiAnii1-5 prognoză" Anexa C4, nu trebuie să se înregistreze valori negative (deficit).

2.2  Prognoza încasărilor şi plăţilor anii 1-5 de previziune

Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (încasări/plăţi) aferente activităţii agricole/ productive/prestări servicii, precum şi cu cele aferente activităţii de investiţii şi finanţare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :

- gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică existentă şi producţia fizică estimată in urma realizarii investitiei.

- corelarea dintre vânzările previzionate cu gradul de utilizare a capacităţii de producţie;

- modul în care au fost previzionate celelalte încasări prognozate

Se vor evidenţia şi veniturile/încasările  obţinute din alte tipuri de activităţi decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obţine încasări şi din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect), Anexa C - linia 15 - „Alte venituri (dobânzi etc.)”, Acestea reprezintă venituri/încasări  care nu vizează activitatea propusă prin proiect şi se pot corela şi verifica cu situaţiile financiare existente.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :

- urmăriţi corelarea informaţiilor furnizate aici cu cele menţionate în celelalte secţiuni ale studiului;

- corelarea dintre cheltuielile/plăţile previzionate, cu gradul de utilizare a capacităţii de producţie;

- modul în care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuială/plată (cantităţile de materii prime utilizate, consumuri specifice pentru producţia obţinută previzionată, consumuri utilităţi: energie, apă, alte consumuri pentru desfăşurarea activităţii propuse);

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea cheltuielilor şi au influenţă relevantă;

Se vor evidenţia şi plăţile aferente altor tipuri de activităţi decât cea la care se refera proiectul (în cazul în care solicitantul obţine încasări/venituri şi suportă plăţile din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect) în corelare cu situaţiile financiare existente.

Atenţie la rândul «Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei» acesta nu poate fi negativ în nici unul din anii de previziune!

2.3  Indicatori financiari

ATENŢIE:  Încadrarea indicatorilor în limitele stabilite de A.F.I.R. (menţionate atât în această secţiune a Studiului de fezabilitate, cât şi în Anexa C5 din cererea de finanţare) este cerinţa obligatorie pentru toți cei 5 ani de la data finalizarii investiţiei.

Indicatorii se calculează în mod automat, cu excepţia Valorii investiţiei care se preia din Bugetul Indicativ.

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt următoarele:

- Valoarea investiţiei (VI) = valoarea totală a proiectului fără TVA, se preia din bugetul poiectului.

- Durata de recuperare a investiţiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;

Este un indicator ce exprimă durata de recuperare a investiţiei (exprimat în ani).

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie să fie ≥1,2, pentru anii evaluaţi

- Valoarea actualizată netă (VAN) – trebuie să fie pozitivă

- Disponibilul de numerar la sfârşitul perioadei (rândul 60 din anexa  C4 «Flux de numerar» trebuie să fie pozitiv in anii de previzionare evaluaţi.

În această parte a studiului de fezabilitate se vor ataşa prezumţiile care au stat la baza realizării previzionării şi sheet-urile din secţiunea economică – Anexa C1 la Anexa C5 - a cererii de finanţare întocmite pentru întreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta şi activitatea viitoare - inclusiv proiectul).

4.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate – Nu este cazul (s-au detaliat la pct. 4.6 )

4.8.Analiza de senzitivitate(nu este cazul)

4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor(pentru proiecte fără C+M – nu este cazul)

5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)(pentru proiecte fără C+M – nu este cazul)

5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obţinerea si amenajarea terenului

b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;(pentru proiecte fără C+M - dupa caz)

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;(pentru proiecte fără C+M – nu este cazul)

d) probe tehnologice şi teste.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

c)indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice (pentru proiecte fără C+M – nu este cazul)

5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Conform Declarației F, solicitantul și-a asumat angajamentul că va asigura surse de cofinanțare privată a investiției prin accesarea unui credit bancar.  Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în fişa submăsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data întocmirii Studiului de Fezabilitate, respectiv cursul 1 Euro=4.7 Ron, valabil la data de 22.10.2018.

| Curs Euro / leu 4.7 RON din data de 22.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli eligibile |  | Cheltuieli neeligibile |  |  | Total |  |
|  |  | Euro |  |  | Euro |  | Euro |
| Ajutor public nerambursabil | 39 900 |  |  |  |  |  | 39900 |
| Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care: | 17.100 |  |  | 10.830 |  |  | 27930 |
| - autofinanţare |  |  |  |  |  |  |  |
| -împrumuturi | 17.100 |  |  | 10.830 |  |  | 27930 |
| TOTAL PROIECT | 57.000 |  |  | 10.830 |  |  | 67830 |

6.Urbanism, acorduri şi avize conforme (pentru proiecte fără C+M doar acorduri şi avize–după caz)

Se vor prezenta conform prevederilor din Ghidul Solicitantului

6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

7.Implementarea investiţiei

7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

8.Concluzii şi recomandări

(B)PIESE DESENATE(pentru proiecte fără C+M -după caz)

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1.plan de amplasare în zonă;

2.plan de situaţie;

3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri  specific (inclusiv Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic), după caz;

4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Data:

………………………………….

………………………………..

(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus.

Adăugirile la continutul cadru al Studiului de fezabilitate aprobat prin HG 907 din 29 noiembrie 2016 au rolul de a ajuta la intocmirea acestuia in conformitate cu nota de subsol  ¹)